KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 17

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	16/04/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Implementar herramienta de relleno de figura, figura de relleno y relleno de contornos.
2. Implementar “Enviar al frente, enviar atrás, enviar un paso al frente, enviar un paso atrás”
3. Crear un renderizador del proyecto.
4. Crear interfaz para los plugins de exportar.
5. Actualizar plugins de exportar a la nueva interfaz
6. Crear un dispositivo de dibujo para dibujar videos
7. Crear un dispositivo de dibujo para crear videos utilizando FFMpeg
8. Crear un dispositivo de dibujo para crear videos flash utilizando Ming
9. Implementar una interfaz tipo 1-2-3 para exportar videos.

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
David Cuadrado	Implementar herramienta de relleno de figura, figura de relleno y relleno de contornos.
Jorge Cuadrado	Implementar “Enviar al frente, enviar atrás, enviar un paso al frente, enviar un paso atrás”
David Cuadrado	Crear un renderizador del proyecto.
David Cuadrado	Crear interfaz para los plugins de exportar.
David Cuadrado	Actualizar plugins de exportar a la nueva interfaz
David Cuadrado	Crear un dispositivo de dibujo para dibujar videos
David Cuadrado	Crear un dispositivo de dibujo para crear videos utilizando FFMpeg
David Cuadrado	Crear un dispositivo de dibujo para crear videos flash utilizando Ming
David Cuadrado	Implementar una interfaz tipo 1-2-3 para exportar videos.

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	16/04/2007	Paola J. Rodriguez