KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 11

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	05/02/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Implementar operaciones modulo usuarios: consultar, modificar (administrador)
2. Implementar operaciones modulo gestionar proyectos: consultar, modificar (administrador)
3. Implementar operaciones modulo copia de seguridad de proyectos: restaurar (administrador)
4. Implementar operaciones modulo blacklists: modificar (administrador)

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
Jorge Cuadrado	Implementar operaciones modulo usuarios: consultar, modificar	Paquetes y envió y manejo de paquetes de consultar y modificar
Jorge Cuadrado	Implementar operaciones modulo gestionar proyectos: consultar, modificar	Paquetes y envió y manejo de paquetes de consultar y modificar
David Cuadrado	Implementar operaciones modulo copia de seguridad de proyectos: restaurar	Paquetes y envió y manejo de paquetes de consultar y modificar
David Cuadrado	Implementar operaciones modulo blacklists: modificar	Paquetes y envió y manejo de paquetes de consultar y modificar

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	05/02/2007