KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 12

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	24/02/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Implementar chat comunicaciones para el cliente y administrador
2. Implementar manejo de Wall's: envió desde el administrador, recepción desde todos los clientes.
3. Implementar manejo de noticias
4. Implementar añadir y remover de la librería con soporte en red
5. Revisar undo/redo
6. Estandarizar el sistema undo/redo

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
Jorge Cuadrado	Implementar chat comunicaciones para el cliente y administrador	Interfaz gráfica para chat en los clientes
Jorge Cuadrado	Implementar manejo de Wall's: envió desde el administrador, recepción desde todos los clientes.
Jorge Cuadrado	Implementar manejo de noticias
David Cuadrado	Implementar añadir y remover de la librería con soporte en red	Implementación, documento de diseño de la librería.
David Cuadrado	Revisar undo/redo	Escribir documento sobre manejo de undo/redo
David Cuadrado	Estandarizar el sistema undo/redo	Modificar si es necesario las clases que hacen uso del sistema

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	24/02/2007	Paola J. Rodriguez