KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 14

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	29/03/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Serializar librería
2. Diseñar interpolación de movimiento
3. Implementar herramienta “Polyline”
4. Implementar reglas

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
David Cuadrado	Guardar librería	Grabar símbolos.
David Cuadrado	Cargar librería	Cargar símbolos.
Jorge Cuadrado	Diseñar interpolación de movimiento	Documento de diseño
David Cuadrado	Diseñar interpolación de movimiento	Documento de diseño
Jorge Cuadrado	Implementar herramienta “Polyline”	Plugin de herramienta “Polyline”
Jorge Cuadrado	Implementar reglas
Jorge Cuadrado	Implementar lineas guía para trazos
David Cuadrado	Mover qonf a DLib	Fuentes e instalación de qonf con dlib.	Qonf es una herramienta multi-plataforma para configurar proyectos Qt 4 desarrollada por David Cuadrado.

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	29/03/2007	Paola J. Rodriguez