KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACIÓN 15

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	04/04/2007
Insertar comentario en actividad 3	David Cuadrado	08/04/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Implementar soporte para interpolación de movimiento.
2. Implementar plugin que utilice el soporte soporte de interpolación de movimiento.
3. Serializar la interpolación de movimiento.

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
David Cuadrado	Implementar soporte para interpolación de movimiento.	Métodos y clases necesarias para aplicar la interpolación a objetos del proyecto
Jorge Cuadrado	Implementar plugin que utilice el soporte soporte de interpolación de movimiento.	Plugin que permita aplicarle a un objeto de la vista la interpolación de movimiento.	Depende de la actividad 1.
David Cuadrado	Serializar la interpolación de movimiento.	Adicionar al formato de archivo el soporte para la interpolación, permitiendo así guardar y cargar las interpolaciones.	Depende de la actividad 1. / El resultado de esta actividad cambio la serialización de los objetos, por lo cual los proyectos de versiones anteriores a esta fecha no se cargan bien.

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	04/04/2007	Paola J. Rodriguez