KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 13

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	22/03/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Implementación del diseño de la librería: insertar símbolos, remover símbolos, insertar símbolos en el proyecto.
2. Editor de símbolos
3. Adaptar símbolos de la librería como items del proyecto.
4. Separar DLIB del proyecto principal en otro proyecto.

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
David Cuadrado	Implementación del diseño de la librería: insertar símbolos	Clases y métodos necesarios para insertar símbolos en la librería
David Cuadrado	Implementación del diseño de la librería: insertar símbolos al proyecto	Clases y métodos necesarios para insertar símbolos de la librería en la animación actual.
Jorge Cuadrado	Implementación del diseño de la librería: remover	Clases y métodos necesarios para remover símbolos de la librería.	No es necesario removerlos del proyecto porque se tratan como todos los items.
David Cuadrado	Editor de símbolos	Clases para editar fácilmente los símbolos.	La clase para el editor de símbolos esta terminada, sin embargo requerimos usar las herramientas ya programadas para editar estos símbolos, en el futuro se debe crear una actividad para investigar como usar estas herramientas dentro de este editor.
Jorge Cuadrado	Adaptar símbolos de la librería como items del proyecto.	Las herramientas debe tratar el símbolo añadido como un ítem normal.
David Cuadrado	Separar DLIB del proyecto principal en otro proyecto.	Nuevo proyecto con la librería separada del proyecto principal. / Deberá ser añadido a otra rama en el servidor de control de versiones.
Jorge Cuadrado	Separar y mover a DLib	Objetos que pueden editar nodos de un “painter path”.	Depende de la actividad anterior

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	22/03/2007