KTOON TEAM

SISTEMA

PLAN DE ITERACION 16

# Revisión Histórica

Descripción del cambio	Autor	Fecha
Crear documento	David Cuadrado	09/04/2007

Definición

Actividades de la iteración

1. Refactorizar la linea de tiempo (timeline)
2. Implementar menú contextual en la hoja de exposición (Exposure sheet)
3. Mejorar soporte de grupos de objetos gráficos
4. Implementar interpolación para grupos de objetos gráficos
5. Soporte para importar datos binarios a la biblioteca
6. Importar mapas de bits a la biblioteca
7. Importar archivos de sonido a la biblioteca
8. Guardar datos de los objetos de la biblioteca
9. Cargar datos de los objetos de la biblioteca
10. Implementar deshacer/rehacer para la herramienta “polyline”
11. Insertar capa de sonido en la linea de tiempo.
12. Soporte de sonido en la animación
13. Cargar objetos de la librería en la interfaz gráfica.
14. Borrar el directorio de datos del proyecto, cuando se cierre el proyecto
15. BUG: Cuando se mueve un objeto en el área de dibujo usando la herramienta de selección no se envía/crea la petición.
16. BUG: La herramienta de nodos no edita elementos lineTo.
17. BUG: La herramienta de nodos no dibuja los hijos de un nodo a menos que este se mueva.
18. BUG: La herramienta de selección se pone en modo rotar cuando el objeto es movido.
19. BUG: La aplicación se cierra cuando se usa la herramienta polyline y se cambia de marco.
20. BUG: La herramienta de lápiz no se comporta correctamente cuando el puntero es movido rápidamente.
21. BUG: La aplicación se cierra cuando se remueve una escena o se añade otra.
22. BUG: La aplicación se cierra cuando se copian y pegan grupos de objetos.

Asignación de actividades

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	COMENTARIOS
David Cuadrado	Refactorizar la linea de tiempo (timeline)	Reducción de clases y manejo más fácil y limpio.
Jorge Cuadrado	Implementar menú contextual en la hoja de exposición (Exposure sheet)	Menu contextual al usar click derecho sobre un frame.
David Cuadrado	Mejorar soporte de grupos de objetos gráficos	Cargar correctamente los grupos en la fabrica de objetos graficos.
David Cuadrado	Implementar interpolación para grupos de objetos gráficos	Aplicar correctamente la interpolación a grupos de objetos
David Cuadrado	Soporte para importar datos binarios a la biblioteca	Manejar archivos binarios en el objeto de la libreria
David Cuadrado	Importar mapas de bits a la biblioteca	Posibilidad de insertar imágenes a la animación.	Depende de la actividad 5
David Cuadrado	Importar archivos de sonido a la biblioteca	Posibilidad de insertar audio a la animación.	Depende de la actividad 5
David Cuadrado	Guardar datos de los objetos de la biblioteca	Guardar los datos del objeto de la librería en en directorio de datos del proyecto	Depende de la actividad 5
David Cuadrado	Cargar datos de los objetos de la biblioteca	Cargar los datos de objeto de la librería al abrir el proyecto	Depende de la actividad 8
Jorge Cuadrado	Implementar deshacer/rehacer para la herramienta “polyline”	Al mover uno nodo, es posible deshacer su movimiento.
David Cuadrado	Insertar capa de sonido en la linea de tiempo	Interfaz para saber que sonidos tiene actualmente en la animación
David Cuadrado	Soporte de sonido en la animación	Sonido en la animación
David Cuadrado	Cargar objetos de la librería en la interfaz gráfica.	Al abrir un proyecto, mostrar los objetos de la librería en la interfaz gráfica.
David Cuadrado	Borrar el directorio de datos del proyecto, cuando se cierre el proyecto.	Eliminar todos los datos que genera un proyecto mientras se trabaja sobre él, al cerrarlo.
Jorge Cuadrado	BUG: Cuando se mueve un objeto en el área de dibujo usando la herramienta de selección no se envía/crea la petición.	Correctitud
Jorge Cuadrado	BUG: La herramienta de nodos no edita elementos lineTo.	Correctitud
Jorge Cuadrado	BUG: La herramienta de nodos no dibuja los hijos de un nodo a menos que este se mueva.	Correctitud
Jorge Cuadrado	BUG: La herramienta de selección se pone en modo rotar cuando el objeto es movido.	Correctitud
Jorge Cuadrado	BUG: La aplicación se cierra cuando se usa la herramienta polyline y se cambia de marco.	Correctitud
David Cuadrado	BUG: La herramienta de lápiz no se comporta correctamente cuando el puntero es movido rápidamente.	Correctitud
David Cuadrado	BUG: La aplicación se cierra cuando se remueve una escena o se añade otra.	Correctitud
David Cuadrado	BUG: La aplicación se cierra cuando se copian y pegan grupos de objetos.	Correctitud

Realizado por:	Fecha de realización:	Aprobado por:	Fecha de Aprobación:
David Cuadrado	09/04/2007	Paola J. Rodriguez